PHÂN TÍCH HAI QUY TRÌNH TRỌNG YẾU
TRONG DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM OUTSOURCING

Software Project Management & Deployment and Acceptance

# I. QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Software Project Management Process

## 1. Mô tả quy trình bằng lời

### 1.1. Mục tiêu

Quy trình quản lý dự án phần mềm nhằm đảm bảo dự án được khởi tạo, lập kế hoạch, triển khai, giám sát và kết thúc theo đúng các cam kết với khách hàng về phạm vi, tiến độ, chi phí, nguồn lực, chất lượng, bảo mật và mức độ hài lòng. Quy trình này tập trung vào hoạt động quản trị và điều phối toàn bộ dự án, không đi sâu vào từng thao tác kỹ thuật như lập trình hoặc kiểm thử.

### 1.2. Điểm bắt đầu

Quy trình bắt đầu khi hợp đồng hoặc Statement of Work đã được ký, dự án được phê duyệt triển khai và hồ sơ từ bộ phận Sales/Presales được bàn giao cho đơn vị Delivery.

### 1.3. Trình tự thực hiện

Tiếp nhận và khởi động dự án: Sales hoặc Account Management bàn giao phạm vi, sản phẩm bàn giao, tiến độ, chi phí, yêu cầu công nghệ, chất lượng, bảo mật và các ràng buộc hợp đồng cho Delivery Manager và Project Manager. Project Manager rà soát tính đầy đủ của hồ sơ và phối hợp làm rõ nếu còn điểm chưa thống nhất.

Phân tích phạm vi và lập kế hoạch: Project Manager phối hợp với Business Analyst, Technical Leader và các bên liên quan để xác định sản phẩm bàn giao, mốc dự án, kế hoạch phát triển, kiểm thử, triển khai, chất lượng, rủi ro, nguồn lực và ngân sách. Nếu nguồn lực chưa đủ, yêu cầu được gửi đến Resource Manager hoặc HR để bổ sung.

Phê duyệt kế hoạch và Kick-off: Kế hoạch dự án được trình Delivery Manager và các bên có thẩm quyền phê duyệt. Sau đó Project Manager tổ chức họp khởi động nội bộ và họp với khách hàng, phân công trách nhiệm, thiết lập công cụ quản lý, kho tài liệu và cơ chế báo cáo.

Điều phối thực hiện: Đội dự án thực hiện phân tích yêu cầu, thiết kế, phát triển, kiểm thử và chuẩn bị triển khai. Project Manager theo dõi công việc, chi phí, nguồn lực, vấn đề, rủi ro và các phụ thuộc giữa các nhóm.

Theo dõi và kiểm soát: Project Manager so sánh kết quả thực tế với kế hoạch. Khi có nguy cơ chậm tiến độ, vượt ngân sách hoặc phát sinh rủi ro nghiêm trọng, Project Manager phân tích nguyên nhân, triển khai biện pháp khắc phục hoặc báo cáo cấp quản lý.

Quản lý thay đổi: Business Analyst tiếp nhận Change Request, làm rõ yêu cầu và phối hợp đánh giá tác động đến phạm vi, effort, tiến độ, chi phí, kiến trúc, chất lượng và bảo mật. Nếu được phê duyệt, kế hoạch dự án được cập nhật; nếu không, dự án tiếp tục theo phạm vi hiện tại.

Kiểm soát chất lượng và bàn giao: Trước mỗi đợt bàn giao, Quality Assurance và đội dự án kiểm tra mức độ hoàn thành yêu cầu, kết quả kiểm thử, lỗi còn lại, tài liệu, bảo mật và điều kiện phát hành. Nếu chưa đạt Quality Gate, sản phẩm phải được hoàn thiện trước khi chuyển sang triển khai và nghiệm thu.

Kết thúc dự án: Sau khi khách hàng nghiệm thu, Project Manager hoàn tất hồ sơ, đối chiếu phạm vi và hợp đồng, đóng vấn đề tồn đọng, tổng kết chi phí, tổ chức Lessons Learned, giải phóng nguồn lực và bàn giao sang đội bảo hành hoặc vận hành.

## 2. Xác định các tác nhân trong quy trình

| Nhóm | Tác nhân | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Khách hàng | Khách hàng/Đại diện khách hàng | Xác nhận phạm vi, kế hoạch, thay đổi và nghiệm thu sản phẩm |
| Khách hàng | Product Owner | Ưu tiên yêu cầu, giải đáp nghiệp vụ và chấp nhận kết quả |
| Quản lý | Project Manager | Lập kế hoạch, điều phối, theo dõi và kiểm soát toàn bộ dự án |
| Quản lý | Delivery Manager | Giám sát ở cấp đơn vị và hỗ trợ xử lý vấn đề nghiêm trọng |
| Quản lý | PMO | Chuẩn hóa biểu mẫu, theo dõi tuân thủ và hỗ trợ quản trị danh mục |
| Nghiệp vụ | Business Analyst | Phân tích và quản lý yêu cầu, hỗ trợ quản lý thay đổi |
| Kỹ thuật | Solution Architect | Thiết kế kiến trúc và đảm bảo tính phù hợp của giải pháp |
| Kỹ thuật | Technical Leader | Điều phối kỹ thuật và đánh giá tác động |
| Kỹ thuật | Developer | Phát triển và sửa lỗi phần mềm |
| Chất lượng | Tester/QA Engineer | Kiểm thử và xác nhận chất lượng sản phẩm |
| Chất lượng | Quality Assurance | Kiểm tra tuân thủ và thực hiện Quality Gate |
| Triển khai | DevOps/Release Engineer | Chuẩn bị môi trường và hỗ trợ triển khai |
| Nguồn lực | Resource Manager | Phân bổ và điều chuyển nhân sự |
| Nguồn lực | HR/Recruitment | Tuyển dụng khi nguồn lực nội bộ không đáp ứng |
| Tài chính/Pháp lý | Finance/Project Controller | Theo dõi chi phí, doanh thu, lợi nhuận và ngân sách |
| Tài chính/Pháp lý | Legal/Contract Team | Xử lý điều khoản hợp đồng và thay đổi pháp lý |
| Bảo mật/Hạ tầng | Information Security & Infrastructure | Kiểm soát bảo mật, tài khoản, môi trường và công cụ |

## 3. Xác định khách hàng của quy trình

Khách hàng chính của quy trình là khách hàng bên ngoài hoặc Product Owner. Đây là bên nhận giá trị cuối cùng thông qua một sản phẩm phần mềm đáp ứng yêu cầu, dự án được triển khai theo cam kết, thay đổi được quản lý minh bạch và các rủi ro được xử lý kịp thời.

Delivery Manager và ban quản lý đơn vị có thể được xem là khách hàng nội bộ vì họ cần dự án đạt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả nguồn lực và mức độ tuân thủ. Tuy nhiên, xét theo đầu ra cuối cùng của quy trình, khách hàng bên ngoài/Product Owner vẫn là khách hàng chính.

## 4. Các khả năng kết quả của quy trình

| Kết quả | Mô tả |
| --- | --- |
| Dự án hoàn thành và được nghiệm thu | Sản phẩm được bàn giao đúng phạm vi, khách hàng chấp nhận và dự án được đóng thành công. |
| Dự án hoàn thành với sai lệch được chấp thuận | Dự án có thể chậm tiến độ, tăng chi phí hoặc thay đổi phạm vi nhưng được khách hàng và ban quản lý đồng thuận. |
| Phạm vi dự án được điều chỉnh | Change Request được phê duyệt và kế hoạch, ngân sách hoặc thời hạn được cập nhật. |
| Dự án tạm dừng | Dự án bị hoãn do thiếu nguồn lực, thay đổi ưu tiên hoặc phụ thuộc bên ngoài. |
| Dự án chuyển sang trạng thái cảnh báo/phục hồi | Dự án vượt ngưỡng tiến độ, chi phí hoặc chất lượng và cần kế hoạch recovery. |
| Sản phẩm không đạt Quality Gate | Sản phẩm chưa đủ điều kiện bàn giao và phải được khắc phục. |
| Khách hàng chưa nghiệm thu | Khách hàng yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc kiểm thử lại. |
| Dự án bị chấm dứt | Dự án hoặc hợp đồng không còn khả thi về tài chính, kỹ thuật hoặc chiến lược. |
| Chuyển sang bảo hành và hỗ trợ | Sản phẩm đã nghiệm thu và trách nhiệm được bàn giao cho đội vận hành/hỗ trợ. |

# II. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI VÀ NGHIỆM THU PHẦN MỀM

Deployment & Acceptance Process

## 1. Mô tả quy trình bằng lời

### 1.1. Mục tiêu

Quy trình triển khai và nghiệm thu phần mềm nhằm đảm bảo phiên bản đã phát triển và kiểm thử được phê duyệt phát hành, triển khai đúng môi trường, kiểm tra sau triển khai, bàn giao đầy đủ và được khách hàng nghiệm thu trước khi chuyển sang vận hành ổn định.

### 1.2. Điểm bắt đầu

Quy trình bắt đầu khi phiên bản phần mềm đã hoàn thành phát triển, kiểm thử nội bộ đạt yêu cầu, các lỗi nghiêm trọng đã được xử lý hoặc có phương án được phê duyệt và hồ sơ yêu cầu phát hành đã được tạo.

### 1.3. Trình tự thực hiện

Chuẩn bị hồ sơ phát hành: Project Manager hoặc Release Manager lập yêu cầu phát hành với phiên bản, chức năng, lỗi đã sửa, kết quả kiểm thử, Release Notes, hướng dẫn triển khai, kế hoạch rollback, lịch triển khai, đầu mối phụ trách và đánh giá rủi ro.

Phê duyệt phát hành: Project Manager, Technical Leader, Quality Assurance, DevOps, Information Security và khách hàng/Product Owner xem xét yêu cầu. Phiên bản có rủi ro cao có thể cần Change Advisory Board hoặc cấp quản lý phê duyệt.

Chuẩn bị môi trường: DevOps và Infrastructure kiểm tra máy chủ, tài nguyên, cơ sở dữ liệu, mạng, quyền truy cập, chứng thư, backup, rollback, monitoring và kế hoạch chuyển đổi dữ liệu.

Sao lưu và triển khai: Đội triển khai tạo bản sao lưu hoặc điểm phục hồi, sau đó triển khai ứng dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu, migration dữ liệu, cấu hình và kích hoạt dịch vụ.

Kiểm tra sau triển khai: Đội kỹ thuật và kiểm thử thực hiện Smoke Test, kiểm tra dữ liệu, kết nối, chức năng quan trọng, log, monitoring và tích hợp. Nếu có lỗi nghiêm trọng, Release Manager quyết định sửa nhanh, tạm dừng hoặc rollback.

UAT và nghiệm thu: Khách hàng hoặc Key User thực hiện UAT theo kịch bản đã thống nhất. Business Analyst và Tester hỗ trợ ghi nhận, phân loại và làm rõ vấn đề. Nếu UAT không đạt, lỗi được sửa, kiểm thử và triển khai lại. Nếu đạt, khách hàng xác nhận hoặc ký biên bản nghiệm thu.

Bàn giao và chuyển vận hành: Đội dự án bàn giao tài liệu người dùng, tài liệu vận hành, kiến trúc, source code/package theo hợp đồng, tài khoản, danh sách lỗi còn lại, kế hoạch bảo hành và thông tin đầu mối hỗ trợ cho Operation/Support Team.

## 2. Xác định các tác nhân trong quy trình

| Nhóm | Tác nhân | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Khách hàng | Khách hàng/Product Owner | Phê duyệt lịch phát hành, xác nhận UAT và nghiệm thu |
| Khách hàng | Key User/End User | Thực hiện UAT và cung cấp phản hồi nghiệp vụ |
| Quản lý | Project Manager | Điều phối kế hoạch triển khai và giao tiếp |
| Quản lý | Release Manager | Quản lý phiên bản và điều phối phát hành |
| Nghiệp vụ | Business Analyst | Chuẩn bị tiêu chí nghiệm thu và hỗ trợ UAT |
| Kỹ thuật | Developer | Chuẩn bị package, hỗ trợ triển khai và xử lý lỗi |
| Kỹ thuật | Technical Leader/Solution Architect | Đánh giá kỹ thuật và quyết định xử lý/rollback |
| Kỹ thuật | DevOps Engineer | Chuẩn bị môi trường, triển khai, rollback và giám sát |
| Kỹ thuật | Database Administrator | Backup, cập nhật cơ sở dữ liệu và migration |
| Kỹ thuật | Infrastructure Team | Chuẩn bị máy chủ, mạng và tài nguyên |
| Chất lượng | Tester | Kiểm thử trước và sau triển khai, hỗ trợ UAT |
| Chất lượng | Quality Assurance | Kiểm tra Quality Gate và hồ sơ phát hành |
| Bảo mật | Information Security | Kiểm tra điều kiện bảo mật |
| Vận hành | Operation/Support Team | Tiếp nhận hệ thống để vận hành và hỗ trợ |
| Quản trị thay đổi | Change Advisory Board | Phê duyệt thay đổi rủi ro cao |
| Bên thứ ba | Cloud/Third-party Provider | Cung cấp hạ tầng hoặc dịch vụ tích hợp |

## 3. Xác định khách hàng của quy trình

Khách hàng, Product Owner hoặc đại diện nghiệp vụ được ủy quyền nghiệm thu là khách hàng chính. Họ nhận được giá trị thông qua một hệ thống được triển khai đúng phiên bản, đáp ứng tiêu chí nghiệp vụ, dữ liệu được bảo toàn, rủi ro triển khai được kiểm soát và tài liệu bàn giao đầy đủ.

Operation/Support Team là khách hàng nội bộ vì họ tiếp nhận hệ thống sau triển khai và cần hệ thống ổn định, tài liệu vận hành đầy đủ, thông tin cấu hình, công cụ giám sát và cơ chế escalation rõ ràng.

## 4. Các khả năng kết quả của quy trình

| Kết quả | Mô tả |
| --- | --- |
| Triển khai và nghiệm thu thành công | Phiên bản được triển khai, kiểm tra đạt yêu cầu, khách hàng nghiệm thu và hệ thống được bàn giao cho vận hành. |
| Triển khai thành công nhưng chưa nghiệm thu | Hệ thống hoạt động nhưng khách hàng chưa chấp nhận do còn lỗi hoặc thiếu tài liệu. |
| Yêu cầu phát hành bị từ chối | Hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đạt Quality Gate hoặc rủi ro chưa được xử lý. |
| Triển khai bị hoãn | Môi trường chưa sẵn sàng, khách hàng chưa xác nhận lịch hoặc thiếu điều kiện cần thiết. |
| Triển khai thất bại và rollback | Lỗi nghiêm trọng phát sinh và hệ thống được khôi phục về phiên bản trước. |
| Triển khai thất bại nhưng sửa nhanh thành công | Đội kỹ thuật khắc phục trong cửa sổ triển khai và tiếp tục kiểm tra. |
| UAT không đạt | Khách hàng phát hiện lỗi hoặc yêu cầu chưa đáp ứng; phiên bản phải sửa và triển khai lại. |
| Nghiệm thu có điều kiện | Khách hàng chấp nhận hệ thống nhưng yêu cầu hoàn thành một số tồn đọng trong thời hạn xác định. |
| Phát hành bị hủy | Rủi ro quá lớn hoặc điều kiện kinh doanh thay đổi khiến đợt phát hành không tiếp tục. |
| Chuyển sang bảo hành và vận hành | Nghiệm thu hoàn tất và trách nhiệm được chuyển giao cho Support/Operation Team. |

# III. SO SÁNH PHẠM VI HAI QUY TRÌNH

| Tiêu chí | Quản lý dự án phần mềm | Triển khai và nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| Phạm vi | Bao phủ toàn bộ vòng đời dự án | Tập trung vào phát hành, triển khai và chấp nhận |
| Chủ trì | Project Manager | Release Manager/Project Manager/DevOps |
| Khách hàng chính | Khách hàng hoặc Product Owner | Khách hàng, Product Owner hoặc Key User |
| Đầu vào | Hợp đồng, phạm vi và hồ sơ bàn giao | Phiên bản đã kiểm thử và yêu cầu phát hành |
| Đầu ra | Dự án hoàn thành và được đóng | Hệ thống được triển khai, nghiệm thu và bàn giao |
| Rủi ro chính | Trễ tiến độ, vượt chi phí, sai phạm vi | Lỗi production, mất dữ liệu, downtime, UAT không đạt |
| Phân loại | Quy trình quản lý | Quy trình cốt lõi |

Kết luận: Hai quy trình có mối quan hệ chặt chẽ nhưng không nên gộp thành một. Software Project Management quản lý toàn bộ vòng đời dự án, trong khi Deployment & Acceptance tập trung vào việc đưa sản phẩm vào vận hành thực tế và xác nhận sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng.